Zał. Nr 6 do SIWZ

UMOWA   Nr .../2014 WZÓR

W dniu ............ 2014 roku w Gołczy, pomiędzy Gminą Gołcza – Urzędem Gminy reprezentowaną przez Wójta Gminy Gołcza, zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, 
w imieniu którego działają następujące osoby:

1. Wójt Gminy – Lesław Blacha

przy kontrasygnacie Skarbnika – Romany Nowak

a

…………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części niniejszej umowy WYKONAWCĄ.

§ 1

Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonanego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”

została zawarta umowa („umowa”)  następującej treści:

§ 2

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 140134K Poręba Laskowska – Laski Dworskie w km 0+000-2+240”   zwane dalej „Przedmiotem Umowy”.

2. Zakres rzeczowy robót będących Przedmiotem Umowy określa Dokumentacja projektowa,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz oferta, które są elementami

stanowiącymi załączniki  Nr 1-3 do umowy jako jej integralne części.

3. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami

i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu,

bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 3

l.  Przekazanie placu budowy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 3 dni   od podpisania umowy.

2. Strony ustalają następujące terminy związane z realizacją Przedmiotu Umowy :

a) rozpoczęcie robót : niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od podpisania protokołu,

o którym mowa w ust.1

b) zakończenie robót :  do 14.11.2014 r.

§ 4

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) dostarczenie dokumentów zezwalających na wykonanie robót,

2) udostępnienie terenu do wykonania robót,

3) dokonanie odbioru robót w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacją projektową, Specyfikacją

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, obowiązującymi przepisami, normami

państwowymi, oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

2) używanie  materiałów przeznaczonych do wbudowania posiadających świadectwo  dopuszczenia do obrotu i stosowania w Polsce ,

3) prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, ppoż.                          i ochrony przed kradzieżą,

4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji, z przyczyn dotyczących Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie                               do stanu poprzedniego,

5)   zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt,

6)  zapewnienie na własny koszt poboru energii elektrycznej i wody oraz innych mediów potrzebnych do realizacji Przedmiotu Umowy,

7) prowadzenie gospodarki odpadami we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (Dz.U. z 2013 r, poz.21z póź.zm.) i przepisami  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity – Dz.U z 2013 r, poz.1232 z późn.zm.). W przypadku naruszenia przez Wykonawcę powyższych norm Wykonawca zobowiązany jest natychmiast zaprzestać ich naruszania, usunąć jego przyczynę i skutki, a w przeciwnym razie Zamawiający podejmie konieczne działania na koszt Wykonawcy.

Przed podpisaniem  protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemną informację     o rodzajach  i ilości odpadów powstałych podczas realizacji umowy,

8)  wywóz odpadów powstałych podczas prac własnym kosztem i staraniem na wysypisko śmieci lub do utylizacji,

9)   ubezpieczenie w okresie realizacji umowy na własny koszt i zapewnienie ciągłości

ubezpieczenia na wszystkie podane poniżej ryzyka:

9.1. ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) Wykonawcy/ oraz wszystkich

Podwykonawców*, ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadanego mienia pokrywające w szczególności uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć, doznane przez osoby trzecie oraz stratę lub uszkodzenie własności osób trzecich powstałe w związku z realizacją umowy, obejmujące również odpowiedzialność wzajemną pomiędzy Ubezpieczonymi,

9.2. Strony ustalają, że ubezpieczenia, do posiadania których zobowiązany jest na mocy niniejszej Umowy Wykonawca (i Podwykonawcy*) będą spełniać poniższe warunki:

9.2.1. początek odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń będzie tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia, który nie może przypadać później niż dzień  przekazania terenu robót,

9.2.2. jeżeli terminy, o których mowa w punkcie 11.2.1. nie zostaną spełnione lub wymagane ubezpieczenia nie zostaną zawarte albo, jeśli Wykonawca w jakikolwiek sposób             i stopniu zawarte umowy zmieni na niekorzyść bez zgody Zamawiającego, a także wtedy, gdy świadomie wprowadzi Zamawiającego w błąd  co do istnienia warunków umów ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo, ale nie obowiązek, samodzielnie zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia i żądać zwrotu uiszczonej składki od Wykonawcy – z prawem do jej potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy,

§ 5

1. Maksymalna wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik do Umowy  nie może przekroczyć kwoty netto ………., słownie …………………, a po powiększeniu o należny podatek VAT kwoty brutto……………., słownie ……………………….. ………………………..

2.Rozliczenie Wykonawcy nastąpi jednorazowo po wykonaniu całości przedmiotu umowy

i ich bezusterkowym odbiorze potwierdzonym protokołem odbioru.

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy ustalone zostanie na podstawie kosztorysu

powykonawczego wg. cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i faktycznego obmiaru

robót.

4. Płatnikiem jest: Gmina Gołcza Urząd Gminy, 32-075 Gołcza, NIP 682-00-040721

5.  Składniki cenotwórcze z kosztorysu ofertowego są stałe i nie ulegają zmianie przez cały

okres obowiązywania umowy.

6. Jeżeli wykonanie części Przedmiotu Umowy Wykonawca powierzy Podwykonawcom,

warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie przedłożenie dokumentów

określonych w § 7.

7. Wynagrodzenie określone w § 5 ust.1 obejmuje koszty wykonania całości zamówienia,

w   tym roboty budowlane, podatki, inne należności publiczne i wszystkie koszty związane

z realizacją zadania, oraz wszystkie koszty realizacji obowiązków, o których mowa

w niniejszej umowie.

8.  Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią

w drodze przelewu, cesji, zastawu lub działań o podobnym charakterze w całości

lub części  należności wynikającej z niniejszej umowy.

§ 6

1.  Warunkiem wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru, o którym mowa  w § 5 ust.2.

2.  Należność za Przedmiot Umowy będzie płatna w formie przelewu w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności  z tytułu kar przewidzianych w umowie.

§ 7

- Do robót budowlanych realizowanych przez Podwykonawców zaangażowanych przez

Wykonawcę będą miały zastosowanie przepisy art. 647¹ kc.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą w zakresie realizacji części robót wskazanych w ofercie ,wymagane jest uprzednie udzielenie przez Zamawiającego zgody w formie pisemnej , z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą wraz z dokumentacją i harmonogramem realizacji robót nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń , uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Zmiana  projektu umowy wymaga każdorazowo dokonania określonych wyżej czynności.

- W umowie z Podwykonawcą, Wykonawca winien ustalić taki termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, aby przed dniem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego mógł przedstawić dowody o których mowa w ust. 6-8

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez

Podwykonawcę, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo  w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni sprzeciwu od złożonej umowy

oznacza akceptację umowy przez Zamawiającego. Zmiana zawartej z Podwykonawcą umowy

wymaga każdorazowo dokonania określonych  wyżej czynności.

Projekt umowy/umowa z Podwykonawcą musi zawierać:

a) zakres robót wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową. Zakres

robót nie może być inny niż wynikający z umowy Zamawiającego z Wykonawcą

w szczególności w odniesieniu do : technologii, rodzaju zastosowanych materiałów, ilości prac,

b) kwotę wynagrodzenia-kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość zakresu, o którym mowa

w punkcie a) , wynikająca z oferty Wykonawcy. Sposób rozliczania z Podwykonawcą musi

być zgodny ze sposobem rozliczania Zamawiającego z Wykonawcą,

c) termin wykonania robót objętych umową. Termin wykonania powinien uwzględniać

przewidywany termin w umowie Zamawiającego z Wykonawcą,

d) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo,

zgodny z postanowieniami ust.3.

- Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust.2 zdanie pierwsze skutkować będzie nie powstaniem na podstawie art. 647¹ kc. odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego wobec Podwykonawcy zaangażowanego przez Wykonawcę oraz traktowane będzie przez Zamawiającego, jako nienależyte wykonanie obowiązków umownych przez Wykonawcę.

- Po zakończeniu realizacji każdej umowy z Podwykonawcą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie potwierdzone pisemnie przez Podwykonawcę, że wymagalne                   i bezsporne płatności z tytułu umowy zawartej z Podwykonawcą zostały przez Wykonawcę zrealizowane lub przedłoży potwierdzenie dokonania takich płatności na rzecz Podwykonawcy.

- Wraz z protokołem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca dodatkowo przedłoży, potwierdzone pisemnie przez Podwykonawcę, oświadczenie o stanie jego rozliczeń                               z Podwykonawcami ze szczegółowym uwzględnieniem kwot, które pozostały jeszcze                               do zafakturowania przez Podwykonawców i zapłacenia przez Wykonawcę.

- W sytuacji , gdy z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań płynących                      z umowy z Podwykonawcą, nie wypłacono Podwykonawcy całości lub części umownego wynagrodzenia, Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o okolicznościach uzasadniających odmowę zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub obniżenie jego wysokości.

- Jeżeli w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 6 i 7 Zamawiający dokona bezpośrednio płatności na rzecz Podwykonawcy, każda kwota zapłacona na rzecz Podwykonawcy przez Zamawiającego, będzie podlegać potrąceniu wraz                   z odsetkami ustawowymi z najbliższych płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie przez Zamawiającego płatności bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 kc. zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania wynikającego z Umowy przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu dokumentów                      i oświadczeń, o których mowa w ust. 6 i 7 lub zalegania przez Wykonawcę z płatnościami wobec Podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się od Zamawiającego dochodzenia odsetek ustawowych od zatrzymanych płatności.

- Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą nie stanowi podstawy do podwyższenia wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

- W umowach  o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązuje się dokonywać zapisów,                       że nie dopuszcza się do zawierania przez Podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności                            za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za działania swoje.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty realizowane przez Podwykonawców, nawet przy braku wniesienia wobec nich sprzeciwu.

- Za pisemną zgodą Zamawiającego Strony dopuszczają możliwość wykonania przez Podwykonawców innych części zamówienia aniżeli wskazanych w ofercie w sytuacji,                            gdy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy powstanie taka konieczność, a Wykonawca nie mógł jej przewidzieć na etapie opracowania oferty- zasady opisane w ust.1-14 stosuje się odpowiednio.

- W sytuacji opisanej w ust.16   Strony podpiszą stosowny aneks do umowy.

§ 7*

Wykonawca oświadcza, że całość zamówienia wykona samodzielnie.

  - Za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego Strony dopuszczają możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcy/ Podwykonawcom, pomimo nie wskazania ich w ofercie, w sytuacji, gdy po rozpoczęciu realizacji Przedmiotu Umowy okaże się, że część zamówienia Wykonawca musi powierzyć Podwykonawcy/ Podwykonawcom, z przyczyn, których nie mógł przewidzieć na etapie sporządzania oferty.

  - W sytuacji opisanej w ust.1 Strony podpiszą stosowny aneks do umowy.

uwzględniający zapisy § 7 ust. 1-14/ z zastosowaniem przepisów wynikających

z art. 647¹ kc i art. 143b i następne ustawy Pzp.

§ 8

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10%

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.  1  tj. w kwocie ....................... złotych

w jednej z niżej wymienionych form:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty  o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie zostanie wniesione najpóźniej w dniu podpisania Umowy, przed jej podpisaniem.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie niepieniężnej będzie nieodwołalne i bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie, bez konieczności uzyskania akceptacji  Wykonawcy.

- Wraz z zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy w formie niepieniężnej Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające, iż składany dokument podpisany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu wystawiającego poręczenie lub gwarancję.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć 
na rachunek bankowy Zamawiającego: 96 8591 0007 0150 0000 0417 0005

z dopiskiem: „Przebudowa drogi gminnej nr 140134K Poręba Laskowska – Laski Dworskie w km 0+000-2+240”

Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

6.  Zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. 1 nastąpi w następujących terminach:

6.1.	30 dni licząc od dnia pozytywnego (bezusterkowego) odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w wysokości 70% zabezpieczenia,

6.2.	nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady  - w wysokości 30 % zabezpieczenia,

- pod warunkiem, że nie wystąpią okoliczności do zatrzymania części lub

całości zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie wpłacone w pieniądzu zwraca się wraz z odsetkami, które naliczane są w oparciu o oprocentowanie wynikające z aktualnej umowy z bankiem prowadzącym rachunek, na którym przechowywane było zabezpieczenie, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Wykonawca w zależności od formy, w jakiej wniesie zabezpieczenie pisemnie wskaże (przed planowanym zwrotem zabezpieczenia), dokładny adres lub nr rachunku bankowego, na który Zamawiający winien dokonać jego zwrotu.

- W przypadku braku informacji pisemnej, o której mowa wyżej, Zamawiający zwróci zabezpieczenie w oparciu o posiadane informacje i dotychczasowe dane Wykonawcy                     (w takim przypadku Zamawiający nie odpowiada za aktualność posiadanych danych dotyczących Wykonawcy).

- W przypadku przesunięcia terminu wykonania Umowy Wykonawca zobowiązany 
   jest przedłużyć odpowiednio termin obowiązywania zabezpieczenia.

§ 9

1.  Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest inspektor nadzoru w osobie :  ..........................

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robót w osobie: .........................

3.  Wykonawca w pełni odpowiada za czynności kierownika robót.

§ 10

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbiorów będą roboty wykonane zgodnie z umową

i zasadami wiedzy technicznej i budowlanej.

2. Przedmiotem odbiorów będą roboty pisemnie zgłoszone do odbioru, w tym roboty ulegające zakryciu.

3. Ustalenie stanu robót ulegających zakryciu zostanie dokonane przez Zamawiającego (inspektora nadzoru) w terminie 3 dni od dnia pisemnego powiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt.

4. Odbiór końcowy nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później niż 7 dni                         od dnia zawiadomienia pisemnego Wykonawcy o gotowości do odbioru.

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego komplet dokumentów, wymaganych przepisami prawa budowlanego a w szczególności:

-  atesty i certyfikaty materiałów wbudowanych.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Jeżeli podczas czynności odbioru zostaną ujawnione wady, Zamawiający może odmówić odbioru                       i zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin do ich usunięcia, jeżeli wady nadają się do usunięcia.

8. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania opisanego w § 2 ust.1 Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej, zachowując prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z § 12  ust.1 pkt. 1.7).

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru)

o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 11

1. Na Przedmiot Umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy oraz rękojmi przez okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

2. Wykonawca gwarantuje wykonanie Przedmiotu Umowy wg najnowszej wiedzy technicznej oraz zapewnia jego dobrą jakość.

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie ewentualnych wad w Przedmiocie Umowy wynosi 2 dni od momentu ich pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego. Wady będą usuwane niezwłocznie, najszybciej jak to możliwe przy zachowaniu najwyższej staranności zgodnie z aktualną wiedzą techniczną.

5. Za zgłoszenie pisemne uważa się również fax .

6. Wady ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca obowiązany jest usunąć na własny koszt w terminie uzgodnionym przez Strony na piśmie. W przypadku, gdy uzgodnienie powyższego terminu nie będzie możliwe, Zamawiającemu służy prawo do wyznaczenia Wykonawcy na piśmie terminu, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Ustala się, że niemożność uzgodnienia przez Strony terminu, o którym mowa w ust. 6. niniejszego paragrafu zachodzi w wypadku, gdy terminu nie uzgodniono w ciągu 7 dni od daty ujawnienia wady.

8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wady w terminie ustalonym w sposób określony wyżej, Zamawiający może, niezależnie od naliczenia kary umownej w myśl postanowień § 12 ust. 1 pkt. 1.2 zlecić usunięcie tej wady osobie trzeciej oraz obciążyć Wykonawcę kosztami poniesionymi z tego tytułu.

9. Usunięcie wady w sposób określony w ust. 8 niniejszego paragrafu nie pozbawia Zamawiającego

praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.

§ 12

1. Strony ustalają następujące kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego

wykonania zobowiązań umownych:

  - w wypadku opóźnienia realizacji całego zakresu prac w stosunku do terminu określonego

w  § 3 ust. 2 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca obowiązany jest

zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia

brutto określonego  w § 5 ust.1. za każdy dzień opóźnienia,

  - w wypadku niewykonania zobowiązań z tytułu rękojmi lub z tytułu gwarancji, w terminie ustalonym zgodnie z § 11 ust.6, Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1                            za każdy dzień opóźnienia,

  - w przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do usuwania zgłoszonej wady  w terminie określonym w § 11 ust. 4 Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1. za każdy dzień  opóźnienia,

  - w przypadku wad nie dających się usunąć, o których mowa w § 10 ust 8. Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1.

  - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną                     w wysokości 5 000, zł za każde przekroczenie w/w  terminu,

  - w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej  zmiany Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w  wysokości 5 000,00 zł

  - w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł

1.11   w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty

Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości

5 000,00 zł

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w wypadku, gdy zastrzeżone zgodnie z § 12 ust. 1. kary umowne nie pokryją poniesionej szkody w pełnej wysokości.

- Zamawiający może potrącić należne kary umowne z faktury Wykonawcy.

§ 13

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub części w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

3.  Odstąpienie od umowy  wywołuje skutek na przyszłość, a Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy na podstawie protokołu odbioru robót.

§ 14

W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§  15

1.  Strony mogą dokonać zmian postanowień niniejszej umowy na podstawie art.144 ust. 1                       ustawy PZP  w sytuacjach, o których mowa  w § 7, § 7* a także w sytuacji, gdy po zawarciu umowy nastąpi zmiana przepisów prawa lub wprowadzone zostaną nowe przepisy prawa,                          chyba   że powyższe przepisy były należycie ogłoszone przed dniem podpisania umowy,                            a także nastąpi zmiana decyzji administracyjnych wydanych w związku  z realizacją                         Przedmiotu Umowy, powodująca konieczność zmiany, modyfikacji     lub odstępstwa w odniesieniu do jakości, ilości lub zakresu Przedmiotu Umowy, o ile zmiana decyzji nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - wówczas Zamawiający ma prawo                    do zmiany postanowień umowy, w zakresie wynikającym   z powyższych zmian.

2. Do okoliczności uprawniających do ewentualnych zmian postanowień umowy należą:

1) wprowadzenie nowości technicznych korzystnych dla Zamawiającego niezbędnych

do wprowadzenia w Przedmiocie Umowy,

2) zmiany w Przedmiocie Umowy korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia ekonomiczno -

finansowego (np. obniżające koszty realizowania umowy itp.),

3) działanie siły wyższej uniemożliwiającej bądź utrudniającej realizację Przedmiotu Umowy,

4) konieczność powierzenia podwykonawcom części Zamówienia, która ujawni się dopiero

w  trakcie realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn, których Wykonawca nie był w stanie

przewidzieć na etapie zawarcia umowy,

5) konieczność wykonania prac dodatkowych lub zamiennych,

6) inne przyczyny zewnętrzne, niezależne wyłącznie od Zamawiającego, a zarazem niezależne od

Wykonawcy, uniemożliwiające bądź utrudniające realizację Przedmiotu umowy,

7) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy;

8) konieczność wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi,

9) w innym zakresie, pod warunkiem, że zmiana umowy nie będzie naruszać przepisów

ustawy   PZP, a Strony zgodnie  ustalą zakres zmian.

3. Warunki zmiany umowy:

1) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do

zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż

o czas trwania okoliczności, które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie Przedmiotu

Umowy w pierwotnie ustalonym terminie;

2) każda ze zmian umowy może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia umownego;

3) dopuszczalne jest zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
     w szczególności w razie rezygnacji przez Zamawiającego z części zamówienia, przy czym

Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za wszystkie spełnione świadczenia;

- zmiana  ustaleń dotyczących terminów wykonania Przedmiotu Umowy  nie może pociągać za sobą zwiększenia wynagrodzenia;

- strony w dowolnym czasie mogą zmienić Umowę poprzez wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres.,

- Strona wnioskująca o zmianę Umowy występuje do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem                       o zmianę Umowy zawierającym zakres zmiany wraz z uzasadnieniem oraz informacją, co do wpływu  na warunki realizacji Umowy. Druga Strona w terminie 5 dni pisemnie ustosunkowuje się do wniosku o zmianę Umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może domagać się zmian w Umowie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

- Nie wymagają zmiany Umowy zmiany dotyczące:

  - zmiany oznaczeń indywidualizujących Strony, zawartych na wstępie Umowy,

  - danych wskazanych w § 9 Umowy,

-  lecz uprzedniego pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

i ustawy  PZP .

§ 17

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki:

Nr 1 – Dokumentacja projektowa

Nr 2 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Nr 3 – Oferta

Z A M A W I A J Ą C Y						W Y K O N A W C A

* W zależności od treści oferty